ROADMAP DO PROJETO — SITE PRINTAÍ 3D

Data inicial: 08/10/2025 — Atualizado em: 26/10/2026 às 13:20 (horário de Brasília)

# ROADMAP DO PROJETO — SITE PRINTAÍ 3D (Portfólio Profissional)

O projeto “Site Printaí 3D” será desenvolvido como um portfólio pessoal para apresentar trabalhos e habilidades técnicas, unindo o conhecimento em desenvolvimento web (Python/Django + React) e design de impressão 3D.

Este roadmap documenta todo o processo de construção do site, as tecnologias utilizadas e as competências adquiridas ao longo do desenvolvimento.

________________________________________

# Etapa 1 — Preparação do Ambiente (Concluída)

Concluído: Criar pasta do projeto.

Concluído: Criar e ativar ambiente virtual (venv).

Concluído: Instalar Django.

Concluído: Criar projeto base com django-admin startproject core .

Concluído: Validar execução do servidor local: http://127.0.0.1:8000

Concluído: Criar projeto React com npx create-react-app frontend e validar em http://localhost:3000

Status: Concluída com sucesso em 08/10/2025.

Observação: Ambiente testado e funcional, com backend e frontend rodando de forma independente.

________________________________________

# Etapa 2 — Estrutura Inicial do Backend (Django) (Em andamento)

Objetivo: Estabelecer a base lógica e estrutural do backend Django, garantindo organização modular e rotas bem definidas.

Aprendizado esperado: estrutura de apps no Django, URLs dinâmicas e separação MVC.

## Itens do roadmap e situação atual

1. Criar apps: home, portfolio, sobre e contato.

Concluído. As quatro aplicações existem no projeto.

2. Configurar rotas no urls.py.

Concluído e testado. core/urls.py inclui home, portfolio, sobre e contato; cada aplicação tem seu urls.py correspondente.

3. Criar templates HTML básicos para cada app.

Parcialmente concluído. Existem templates em home/templates/home/index.html, portfolio/templates/portfolio/index.html e sobre/templates/sobre/index.html. Ainda falta criar o template HTML de contato. A pasta templates/ da raiz existe e está vazia; poderá ser usada futuramente para templates compartilhados, como base.html.

4. Criar views e configurar o sistema de templates.

Parcialmente concluído e testado. As views de Home, Portfólio e Sobre renderizam seus templates. A view de Contato ainda retorna HTML diretamente por HttpResponse; falta criar contato/templates/contato/index.html e ajustar a view para usar render().

5. Aplicar as migrações iniciais (python manage.py migrate).

Pendente. Ainda não foi confirmado que o comando migrate foi executado.

## Validações realizadas em 26/10/2026

Concluído: python manage.py check foi executado com o ambiente virtual (venv) ativado e retornou “System check identified no issues (0 silenced).”

Concluído: o servidor de desenvolvimento foi iniciado com python manage.py runserver.

Concluído: as quatro rotas foram abertas no navegador e responderam com HTTP 200: /, /portfolio/, /sobre/ e /contato/.

Concluído: Home exibiu título e parágrafo; Portfólio e Sobre exibiram seus conteúdos; Contato exibiu “Fale com a Printaí 3D”.

Observação: o aviso sobre o servidor de desenvolvimento é esperado em ambiente local; runserver não deve ser usado como servidor de produção.

Observação: /favicon.ico retornou 404 porque ainda não há favicon configurado. Isso não impediu o funcionamento das páginas e pode ser resolvido numa etapa posterior.

Concluído: em home/templates/home/index.html, o atributo lang foi alterado de lang="en" para lang="pt-BR".

Status atualizado: Etapa 2 em andamento. O teste das quatro rotas foi registrado nos logs do terminal em 26/10/2026, aproximadamente às 13:10. Este documento foi atualizado às 13:20 (horário de Brasília).

## Próximos passos, na ordem recomendada

1. Criar contato/templates/contato/index.html com uma estrutura HTML básica.

2. Ajustar contato/views.py para renderizar contato/index.html usando render(request, "contato/index.html"), substituindo a resposta temporária via HttpResponse.

3. Executar novamente python manage.py check.

4. Executar python manage.py migrate para aplicar as migrações iniciais do Django.

5. Testar novamente as rotas após as alterações e registrar o resultado.

________________________________________

# Etapa 3 — Frontend (React)

Criar componentes: Navbar, Home, Portfólio, Sobre, Contato.

Definir estrutura de pastas no frontend.

Estilizar com CSS ou Tailwind, adotando um design clean e futurista.

Configurar rotas no React Router.

Criar consumo de API Django ou integração direta com templates Django.

Status: ainda não iniciada nesta atualização. O React foi criado e testado de forma independente na Etapa 1; os componentes e a integração serão trabalhados nesta etapa.

________________________________________

# Etapa 4 — Integração Django + React

Escolher entre duas abordagens:

1. Django como API (backend independente, usando Django REST Framework).

2. Django com React embutido nos templates (estrutura híbrida).

Configurar CORS e integração entre as aplicações.

Testar endpoints e comunicação entre frontend e backend.

Status: pendente. A abordagem de integração ainda deverá ser escolhida.

________________________________________

# Etapa 5 — Hospedagem (PythonAnywhere)

Criar conta no PythonAnywhere.

Fazer deploy do projeto Django.

Testar todas as rotas e funcionalidades.

Verificar responsividade e performance.

Status: pendente.

________________________________________

# Etapa 6 — Ajustes Finais

Inserir fotos e vídeos reais no portfólio 3D.

Revisar identidade visual (cores, logotipo, tipografia).

Testar navegação em desktop e mobile.

Configurar domínio (ex: printai3d.com.br).

Status: pendente.

________________________________________

# Tecnologias Utilizadas

Backend: Django, Python 3.13, SQLite, Django REST Framework.

Frontend: React, JavaScript, Tailwind CSS, HTML5, CSS3.

Ferramentas: VS Code, Git, GitHub, PythonAnywhere, npm.

Integração: API REST, CORS Headers, React Router.

Observação: esta lista preserva as tecnologias planejadas no roadmap. A utilização efetiva de cada tecnologia será confirmada conforme as etapas forem concluídas.

# O que será aprendido com este projeto

Estruturação completa de um projeto web moderno (frontend + backend).

Criação de APIs com Django e consumo no React.

Boas práticas de versionamento com Git e GitHub.

Integração entre tecnologias distintas (Python e JavaScript).

Implantação e manutenção de projetos em produção (deploy com PythonAnywhere).

Estilização profissional e responsiva de interfaces.

Documentação técnica e gerenciamento de roadmap de desenvolvimento.

________________________________________

# Conclusão

Este roadmap representa a trilha de aprendizado e execução do projeto Printaí 3D — um site portfólio moderno que consolida as competências em Desenvolvimento Web e Impressão 3D.

Cada etapa foi planejada para fortalecer o aprendizado prático e garantir uma construção sólida e profissional do sistema.